## Slide 1
12
Programas
9
Departamentos
Projetos
450
Projetos
Dados de 31/07/2024

## Slide 2
Auditoria
Tecnologia
Operações
Marketing
Comercial
Finanças
Jurídico
Compliance
Recursos Humanos

## Slide 3
Resumo
Projetos
Finalizado
Em Andamento
Não Iniciado
Cancelado
44%
30%
14%
12%

## Slide 4
Projetos em Andamento

## Slide 5
Projetos com Dados Inconsistentes
DT Início maior que DT Fim*

## Slide 6
Projetos com Dados Inconsistentes
Projetos com necessidade revisão de Porte*
*Projetos com porte grade e poucos dias estimados para a entrega

## Slide 7
Projetos em Atraso em 31/07/2024
* Projetos com data fim < data de referência e STATUS em andamento.
41
Projetos

## Slide 8
Projetos A Iniciar
* Projetos com data inicio < data de referência e STATUS em A iniciar.
54
Projetos

## Slide 9
Projetos para Revisão de Custo
*Projetos com % de Gasto alto X Valor Saldo X dias restantes para conclusão.
54
Projetos

## Slide 10
Projetos em Andamento com % Avanço
abaixo do esperado
*Amostra de Projetos com avanço físico abaixo de esperado.
87
Projetos

## Slide 11
Conclusão
Recomendações:
Revisão de inconsistências
Redefinição de projetos em atraso
Projetos que não ainda não foram iniciados
Avaliar projetos com necessidade de revisão de custo
Avaliar projetos com % Avanço abaixo do esperado
Resumo | Quantidade de Projetos
Total de projetos | 450
Projetos em atraso | 41
Projetos concluídos | 198
Principais problemas encontrados:
Datas de projetos inconsistentes (início e fim)
Projetos com necessidade de revisão de porte. Com definição de porte alto e poucos dias para entrega.